编号：XGTB-项目简称-202*-序号

西安光机所维修改造施工合同

发包方（甲方）：中国科学院西安光学精密机械研究所

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目经协商一致，签订本合同：

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程范围：

二、 工期：

计划开竣工日期：自     年  月  日至     年  月 日

总日历工期：  共计  日历天。

三、工程质量等级：

乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达国家或专业质量检验评定标准的条件，质量标准为合格。

四、合同价款与承包方式：

（1）承包方式：包工包料

（2）合同总价（大写）：  ********  （人民币）

（小写）￥：     ********

（3）综合单价：本合同价款采用固定综合单价（固定总价）的合同方式确定，具体详见承包人的预算书（附件二）。

（4）结算时除预留经审查确定后的结算价的3%作为质量保修金外，其余款项一次结清。

五、质量与验收：

乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程的要求施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利的条件，对不合格的部分按甲方现场代表及委派人员的要求返工整改，承担由自身原因导致返工整改的费用。

以上检查不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，经检查检验不合格者，影响正常施工的费用由乙方承担，工期不予顺延。

六、合同价款的支付：

合同生效后支付合同款的    %预付款。

工程完工并验收合格后，双方按照本协议的约定形成一致的决算意见后，甲方在一周内向乙方付至经审查的工程竣工结算价款的97%。其余3%待保修期期满后一次性进行支付。

七、竣工与结算：

1、竣工验收：工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料或竣工验收单两份。

甲方收到申请验收报告后，应在 15 日内组织有关部门进行工程验收，并给予批准或提出整改意见。如需整改后，才能达到竣工要求的，乙方应当按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。在乙方整改合格后，甲方在 7  天内进行验收。竣工日期为甲方验收合格日期。

由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，乙方每延误工期一天，应向甲方按合同总价款万分之二支付违约金,并赔偿因此造成的经济损失。

2、工程结算：经甲方验收合格后，乙方应在 15 天内提出工程结算报告和结算资料。甲方收到后，在安排审计公司在  15 天内审批完毕或提出审核意见。双方意见达到一致后，甲方将支付工程款。

八、工程质量保修：

1、质量保修期：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期为两年；

2、质量保修金：按审查确定后的结算价的3%预留保修金，待保修期期满后一次性进行支付；

3、保修期间，乙方应在接到修理通知之后  2 天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，费用由乙方承担。因乙方施工质量原因造成返修理的费用，乙方同意甲方在预留的应付或待付款项扣除。非乙方施工质量原因造成返修的经济支出，由甲方承担。

九、其它条款：

双方施工现场总代表人：

甲方：     ***        联系电话：

职权： 负责工程质量、安全、进度管理

乙方：     ***        联系电话：

职权： 负责工程质量、安全、进度管理

安全施工。乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，自双方签字或者盖章之日起生效。

未尽事宜，双方本着互相谅解及协作精神解决，解决不了的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提出仲裁申请，仲裁裁决是终局的。

| 甲 方 | 单位名称（盖章） | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人/经手人 |  | 联系电话 |  |
|  | 发票开票信息 |  |  |  |
|  | 单位地址 | 西安市高新区新型工业园区信息大道17号 |  |  |
|  | 联系电话 | 029-88887530 | 传 真 | 029-88882335 |
|  | 开户行及账号 | 工行西安含光路支行 3700023109014403533 |  |  |
|  | 纳税人识别号 | 12100000437201489M | 邮政编码 | 710119 |
| 乙 方 | 单位名称（盖章） |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人/经手人 |  | 联系电话 |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
|  | 开户银行及账号 |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  | 邮政编码 |  |

合同订立时间：      年    月   日

附件一

安全生产协议

甲方：中国科学院西安光学精密机械研究所

乙方：

为了明确安全生产责任，确保施工安全，特签订本协议，双方必须严格执行。

1、双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例、规定。

2、乙方应建立安全管理组织体系，包括主抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全管理人员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位资任制和定期安全检查制度。

3、乙方须严格按施工组织设计的安全要求进行施工。

4、乙方须认真对本项目人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。

5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方有关人员出席。乙方须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派专门的人员负责项目的有关安全、防火、用电工作；甲方可督促乙方执行有关安全、防火、用电的规定。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全文明生产管理及环保管理的各类规定，接受发包人的监督、检查和指导。对于发现的问题及隐患，乙方必须限期整改。

8、乙方须要求施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

9、乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查， 发明隐患，应停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示施工方确认施工现场的作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、乙方在施工中，须对隐蔽管线和障碍物充分了解，并注意隐蔽管线的保护。一旦发生任何的安全及其他事故或破坏，均由承包方全部负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备，且认为满足安全生产的要求。

12、乙方须在现场做好各类安全防护措施、安全标志和警告牌等。

13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全拉术培训考核管现规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训合格后持持证上岗，并按规定定期审证；机械的操作人员必须按规定做到“定机定人” 和持证操作；严禁不懂电气、机械设备的人员，擅自操作使用电器、机械设备。

14、贯彻先定合同后施工的原则。承包入应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

15、乙方在签订本合同后，应自觉地向有关部门办理施工登记手续。

16、贯彻谁施工谁负责安全原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成它方人员、行人伤亡等），乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有权追究乙方对甲方造成相关损失。

17、乙方负责对自己施工的范围开展安全管理，并有完整的安全管理体系。必须配各专职安全员并全程在岗，有关安全管理资料应提供甲方备案。

18、甲方负责督促乙方落实在本安全协议中约定的各项责任、义务等。对于甲方符合本安全协议约定的各项指令、要求等，乙方须无条件的执行、整改等。

19、本安全生产协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

20、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方：中国科学院西安光学精密机械研究所  乙方：

（盖章）                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

经办人：                                经办人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

年    月    日                                   年    月    日

附件二

廉 洁 协 议

甲方：中国科学院西安光学精密机械研究所

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

1、甲乙双方应当自觉遵守国家和陕西省关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

2、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

3、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

4、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

5、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

6、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

7、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

8、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

9、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

10、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

11、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

12、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

13、本廉洁协议作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

14、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方：                                   乙方：

（盖章）                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

经办人：                                经办人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

年    月    日                              年    月    日